Dưới đây là bản bài làm được tinh chỉnh gọn gàng, ngắn gọn, tự nhiên như sinh viên tự làm nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ 100% các ý và tiêu chí mà đề bài yêu cầu.

BÀI LÀM: PHÂN RÃ EPIC "HỦY CHUYẾN GHÉP" (RIKKEIGO)

Phần 1 - Đề xuất 2 chiến lược phân rã Epic

Chiến lược 1: Phân rã theo Luồng trải nghiệm người dùng (User Journey)

Cách này chia Epic dựa trên các giai đoạn thực tế mà khách hàng và hệ thống trải qua khi phát sinh việc hủy chuyến.

- Feature 1.1: Hủy chuyến trước khi tài xế nhận (Xử lý hủy miễn phí).

- Feature 1.2: Hủy chuyến sau khi tài xế nhận (Xử lý tính phí hủy 10.000đ).

- Feature 1.3: Cập nhật giá và thông báo cho các hành khách còn lại.

Chiến lược 2: Phân rã theo Kịch bản & Mức độ phức tạp (Scenario & Complexity)

Cách này chia Epic dựa trên độ khó của các tình huống nghiệp vụ.

- Feature 2.1: Hủy chuyến cơ bản (Hủy thành công & xử lý trạng thái đơn).

- Feature 2.2: Xử lý tài chính & Khóa thời gian (Áp dụng quy tắc tính phí hủy + phân định mốc thời gian server).

- Feature 2.3: Đồng bộ và chia lại giá theo thời gian thực (Recalculate pricing & gửi Push Notification).

Phần 2 - So sánh 2 chiến lược theo tiêu chuẩn INVEST

| Tiêu chí | Chiến lược 1: Theo Luồng trải nghiệm | Chiến lược 2: Theo Kịch bản & Độ phức tạp |
| --- | --- | --- |
| Independent (Độc lập) | (+) Cao: Mỗi feature xử lý một trạng thái đơn riêng, có thể phát triển độc lập theo từng luồng. | (–) Thấp: Feature 2.1 (hủy cơ bản) chưa thể chạy chuẩn nếu thiếu Feature 2.2 (logic tính phí và thời gian). |
| Small (Nhỏ gọn) | (+) Vừa phải: Mỗi feature vừa đủ nhỏ để hoàn thành trọn vẹn trong 1 Sprint. | (–) Không đều: Feature 2.3 quá to và phức tạp so với Feature 2.1. |
| Valuable (Giá trị) | (+) Rất cao: Làm xong Feature 1.1 là có thể cho khách dùng ngay tính năng hủy miễn phí. | (–) Thấp ở giai đoạn đầu: Hoàn thành Feature 2.1 chưa đem lại giá trị thu phí hay bảo vệ tài xế. |

Phần 3 - Lựa chọn, Viết User Story & Acceptance Criteria

1. Lựa chọn chiến lược

- Chốt chọn: Chiến lược 1 (Phân rã theo Luồng trải nghiệm).

- Lý do: Giúp team ra mắt sản phẩm nhanh (release sớm tính năng hủy cơ bản ở Sprint 1) và dễ phân chia công việc cho từng đợt phát triển hơn.

2. Viết User Story (Thuộc Feature 1.2)

- Tên Story: Tính phí hủy chuyến sau khi tài xế đã nhận.

- Mô tả:

"Là khách hàng đi xe ghép, tôi muốn hệ thống tự động trừ phí hủy 10.000đ khi tôi bấm hủy chuyến lúc tài xế đã nhận đơn, để đảm bảo công bằng cho tài xế đã mất công di chuyển."

3. Kịch bản Acceptance Criteria (Given – When – Then)

- Kịch bản: Xử lý hủy chuyến đúng lúc tài xế bấm nhận chuyến (Tranh chấp thời điểm).

- Given (Bối cảnh): Khách hàng A đang ở màn hình chuyến xe chờ tài xế, và tài xế B đang ở màn hình danh sách đơn chờ nhận.

- When (Sự kiện): Khách hàng A bấm nút "Hủy chuyến" và tài xế B bấm nút "Nhận chuyến" gần như cùng một thời điểm.

- Then (Kết quả):

  - Hệ thống kiểm tra mốc thời gian ghi nhận trên máy chủ (Server timestamp).

  - Nếu thời điểm tài xế B bấm nhận diễn ra trước thời điểm khách A bấm hủy trên máy chủ, hệ thống xác định đơn đã có tài xế và áp dụng phí hủy 10.000đ cho khách A.

  - Hiển thị thông báo hủy chuyến thành công cho khách A kèm chi tiết khoản phí 10.000đ.